## Slide 1
CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
ACADEMIA TRAÇO

## Slide 2: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 3
ORÇAMENTO DE OBRAS É:
1- INTERPRETAR PROJECTOS
2- LISTAR SERVIÇOS
3- QUANTIFICAR INSUMOS
4- ELABORAR COTAÇÕES
5- COMPOR PREÇOS DE CUSTOS
6- COMPOR PREÇOS DE VENDA
7- REVISAR O ORÇAMENTO
8- FECHAR A PROPOSTA
ACADEMIA TRAÇO

## Slide 3: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 4
INTERPRETAR PROJECTOS:
2- PROJECTO ARQUITECTÔNICO
Croquis de localização
Implantação
cobertura
Fundação
Cotas
Mobiladas
Fachadas
Cortes
Hidraulicas
Esgoto
Avac
Detalhes
ACADEMIA TRAÇO
Um projecto arquitectónico (ou projectos de arquitectura), é um conjunto de informações e diagramas que permitem detalhar, em algum tipo de apoio, como será uma obra que se queira levar a cabo.

## Slide 4: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 5
LISTAR SERVIÇOS:
1- SERVIÇOS INICIAIS
Implantação da obra
ACADEMIA TRAÇO
É a execução de todas as etapas do projeto da fundação ao acabamento, consistindo em construir o que consta em projeto, respeitando as técnicas construtivas e as normas técnicas vigentes.
2- INFRAESTRUTURA
Betão de limpeza para sapatas e vigas
Betão armado para viga de fundação
Betão armado para sapatas
Aterro com material de empréstimo
3- SUPEREESTRUTURA
Betão armado para pilares
Betão armado para viga superior
Betão armado para vergas
Betão armado para lajes
4- ALVENARIA
Alvenaria interior
Alvenaria exterior
5- REVESTIMENTO
Chapisco
Emboço
Reboco

## Slide 5: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 6
LISTAR SERVIÇOS:
ACADEMIA TRAÇO
7- COBERTURA
Cobertura
8- FORRO
Teto falso
9- REVESTIMENTO CERÂMICO
Revestimento cerâmico
Revestimento metálico
Revestimento de PVC
10- PAVIMENTO CERÂMICO
6- PAVIMENTO
Massame
Pavimento nas áreas sociais
Pavimentos em áreas húmidas
Pavimento epóxi
Pavimento vinilico
11- PINTURA
Estuque
Pintura primária
Pintura de acabamento

## Slide 6: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 7
LISTAR SERVIÇOS:
ACADEMIA TRAÇO
12- SANITÁRIOS
Sanitas
Urinol
Lavatórios
Chuveiros
Poliban
Lava loiças
12- ESQUADRIAS
Portas
Janelas
Claraboias
13- REDES TÉCNICAS
Sistema elétrico
Sistema de canalização
Sistema de esgoto

## Slide 7: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 8
QUANTIFICAR INSUMOS :
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Implantação da obra
ACADEMIA TRAÇO
Insumos são todos os materiais que são utilizados por um empreendimento para a produção de determinada mercadoria.
Linha
Ripas
Pregos
2- INFRAESTRUTURA
2.1 Betão de limpeza
Cimento
Areia
Brita
Água
FÓRMULA:
V= C x L x E ( m3 )

## Slide 8: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 9
QUANTIFICAR INSUMOS :
2- INFRAESTRUTURA
2.2 Betão armado para viga de fundação
ACADEMIA TRAÇO
Insumos são todos os materiais que são utilizados por um empreendimento para a produção de determinada mercadoria.
Cimento
Areia
Brita
Água
Aço 12 mm
Aço 6 mm
Arame recozido
Forma
Prego
Ripa
FÓRMULA:
V= C x L x H ( m3 )
Cimento
Areia
Brita
Água
Aço 12 mm
Aço 6 mm
Arame recozido
Forma
Prego
Ripa
2.3 Betão armado para sapatas

## Slide 9: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 10
QUANTIFICAR INSUMOS :
3- SUPERESTRUTURA
3.1 Betão armado para pilares
ACADEMIA TRAÇO
Insumos são todos os materiais que são utilizados por um empreendimento para a produção de determinada mercadoria.
Cimento
Areia
Brita
Água
Aço 12 mm
Aço 6 mm
Arame recozido
Forma
Prego
Ripa
FÓRMULA:
V= C x L x H ( m3 )
Cimento
Areia
Brita
Água
Aço 12 mm
Aço 6 mm
Arame recozido
Forma
Prego
Ripa
3.2 Betão armado para viga superior
extensores

## Slide 10: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 11
QUANTIFICAR INSUMOS :
3- SUPERESTRUTURA
3.3 Betão armado para vergas
ACADEMIA TRAÇO
Insumos são todos os materiais que são utilizados por um empreendimento para a produção de determinada mercadoria.
Cimento
Areia
Brita
Água
Aço 12 mm
Aço 6 mm
Arame recozido
Forma
Prego
Ripa
FÓRMULA:
V= C x L x H ( m3 )
Cimento
Areia
Brita
Água
Aço 12 mm
Aço 6 mm
Arame recozido
Forma
Prego
Ripa
3.2 Betão armado para laje
Extensores

## Slide 11: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 12
QUANTIFICAR INSUMOS :
4- ALVENARIA
4.1 Alvenaria
ACADEMIA TRAÇO
Cimento
Areia
Água
Bloco
FÓRMULA:
V= C x L ( m2 )
5.1 Revestimento
Cimento
Areia
Água
6.1 Pavimento
V= C x L ( m2 )
Cimento
Areia
Água
Aço
V= C x L ( m2 )

## Slide 12: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 13
QUANTIFICAR INSUMOS :
7- COBERTURA
7.1 Cobertura
ACADEMIA TRAÇO
Tubo 60 x 40
Tubo 40 x 40
Chapas
Parafusos
Cumeeira
Caleira
FÓRMULA:
A= C x L ( m2 )
8- FORRO
8.1 Teto falso
Placa de pladur
Perfil f-47
Cantoneira galvanizada
Parafusos
Bucha tapite
Fita de papel
Banda armada
Varão roscado
Pivot
Bucha latão
Massa de acabamento
A= C x L ( m2 )

## Slide 13: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 14
QUANTIFICAR INSUMOS :
9- REVESTIMENTO CERÂMICO
9.1 Revestimento cerâmico
ACADEMIA TRAÇO
Azulejo
Cimento cola
Betume
FÓRMULA:
A= C x L ( m2 )
10- PAVIMENTO CERÂMICO
10.1 Pavimento cerâmico
A= C x L ( m2 )
Mosaicos
Cimento cola
Betume

## Slide 14: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 15
QUANTIFICAR INSUMOS :
11- PINTURA
11.1 Pintura
ACADEMIA TRAÇO
Massa estuque
Tinta Primária
Tinta de acabamento
Haste
Rolo anti gota
Pincel médio
Pincel fino
FÓRMULA:
A= C x L ( m2 )
12- SANITÁRIOS
12.1 Sanitários
Sanitas
Urinol
Lavatórios
Chuveiros
Poliban
Lava loiças

## Slide 15: CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS
PAG. 16
PRÁTICA
ACADEMIA TRAÇO